PUMPÚN DIXITAL  S.L.

Software · Serviços geridos · Inteligência Artificial

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Consultoria e implementação de Inteligência Artificial e automatização de processos

Cliente:

DOLMEN GRANITOS Y MÁRMOLES, S.L.

Por:

Pumpún Dixital, S.L.

Vigo · Madrid · Certificação ENS Categoria Alta

Documento confidencial · 30 de junho de 2026

Ref. proposta: PD-CONS-2026-DOLMEN-01

# 1. Apresentação e contexto

A Pumpún Dixital, S.L. é uma empresa espanhola de software e serviços geridos, com sedes em Vigo e Madrid, especializada em inteligência artificial, automatização de processos e desenvolvimento de plataformas para ambientes exigentes em segurança e conformidade. Operamos ao abrigo da certificação do Esquema Nacional de Segurança (ENS) em Categoria Alta e dispomos de um departamento de I&D próprio dedicado a soluções de IA.

A DOLMEN Granitos y Mármoles, S.L. desenvolve a sua actividade na extracção de pedra natural em pedreira —com aprovisionamento de bloco em diversos países— e na sua posterior transformação. Trata-se de um sector intensivo em processos físicos, logística internacional de materiais de grande tonelagem, controlo de qualidade do produto e gestão comercial de um catálogo amplo e variável. Este perfil oferece um terreno especialmente fértil para a incorporação de IA e automatização, precisamente porque grande parte do conhecimento e das decisões reside hoje em pessoas e processos manuais.

O presente documento propõe um modelo de colaboração por fases que permite à DOLMEN incorporar estas tecnologias de forma progressiva, ordenada e com baixo risco: começando por um diagnóstico delimitado que identifica onde aplicar IA com maior retorno, antes de comprometer investimento em desenvolvimentos concretos.

# 2. Objectivos da colaboração

- Identificar e priorizar os processos da DOLMEN onde a IA e a automatização aportem maior valor em relação ao esforço de implementação.

- Dotar a direcção de um roteiro realista e sequenciado, com casos de uso ordenados por impacto, custo e prazo.

- Implementar soluções concretas de forma faseada, medindo resultados antes de escalar.

- Transferir conhecimento à equipa da DOLMEN para reduzir a dependência externa a médio prazo.

- Garantir a conformidade em matéria de protecção de dados (RGPD) e segurança da informação desde o primeiro dia.

# 3. Abordagem metodológica: colaboração por fases

Quando uma organização parte de um ponto de maturidade baixo em IA, comprometer de uma só vez um grande projecto é arriscado para ambas as partes: nem o cliente sabe ainda o que realmente necessita, nem o prestador pode dimensionar correctamente o âmbito. Por esse motivo, propomos uma colaboração estruturada em três fases sucessivas, cada uma com os seus próprios entregáveis e decisão de continuidade no final.

| Fase | Descrição | Entregável principal | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Diagnóstico de maturidade e mapa de oportunidades de IA | Relatório de diagnóstico + roteiro priorizado | 5–6 semanas |
| Fase 2 | Implementação de casos de uso priorizados (por projectos) | Soluções em produção + documentação | Conforme projecto |
| Fase 3 | Acompanhamento, suporte e melhoria contínua | Serviço recorrente + evolução do roteiro | Recorrente |

A assinatura de um Acordo-Quadro de Prestação de Serviços estabelece de uma só vez as condições comuns (confidencialidade, propriedade intelectual, protecção de dados, responsabilidade e faturação). Cada fase ou projecto concreto é incorporado depois através de uma Folha de Encomenda (Ordem de Trabalho) que detalha o âmbito, os entregáveis, os prazos e o preço, sem necessidade de renegociar o enquadramento jurídico em cada passo.

# 4. Fase 1 — Diagnóstico de maturidade e mapa de oportunidades

É a porta de entrada da colaboração e a fase que aqui propomos arrancar de imediato. O seu objectivo é compreender em profundidade como a DOLMEN trabalha hoje e produzir um mapa accionável de onde aplicar IA e automatização, com casos de uso priorizados por retorno.

## 4.1. Actividades

- Sessões de trabalho com a direcção e com os responsáveis das áreas-chave (pedreira/aprovisionamento, produção/transformação, logística, comercial, qualidade e administração).

- Revisão dos fluxos de informação actuais: ferramentas, folhas de cálculo, ERP caso exista, documentação, correio electrónico e pontos de decisão manual.

- Identificação de estrangulamentos, tarefas repetitivas, dados subaproveitados e decisões que hoje dependem da experiência de pessoas concretas.

- Catalogação dos casos de uso candidatos e avaliação de cada um segundo impacto no negócio, esforço de implementação, disponibilidade de dados e risco.

- Priorização conjunta com a DOLMEN e desenho do roteiro.

## 4.2. Áreas de oportunidade típicas no sector da pedra natural

A título orientativo, e na expectativa de o validar durante o diagnóstico, em empresas de extracção e transformação de pedra costumam surgir oportunidades como:

- Automatização de orçamentos e propostas a partir de medidas, tipo de material e acabamentos, reduzindo o tempo de resposta comercial.

- Controlo de qualidade assistido por visão artificial para classificação de blocos e chapas, detecção de defeitos, veios ou tonalidades, e homogeneização de lotes.

- Optimização do corte e aproveitamento do material para maximizar o rendimento de cada bloco/chapa e reduzir o desperdício.

- Rastreabilidade e gestão de inventário de blocos e chapas, com identificação do material e do seu estado ao longo do processo.

- Previsão de procura e de aprovisionamento considerando os prazos de importação e a sazonalidade.

- Assistentes documentais e de correio electrónico para gestão de encomendas, guias de remessa, certificados de material e comunicação com fornecedores internacionais.

- Catálogo inteligente e recomendação que ajude o cliente a encontrar o material por semelhança visual ou características.

- Chatbots, assistentes ou clientes de IA em modo conversacional capazes de interagir com a base de dados da empresa para obter dados históricos ou extracções de dados em consultas por texto ou voz.

## 4.3. Entregáveis da Fase 1

- Relatório de diagnóstico de maturidade digital e de dados da DOLMEN.

- Catálogo de casos de uso de IA e automatização identificados.

- Roteiro priorizado (impacto / esforço) com recomendação da sequência de implementação.

- Estimativa orientativa de investimento e retorno esperado para os casos de uso prioritários.

- Sessão de apresentação de conclusões à direcção.

# 5. Fase 2 — Implementação de casos de uso

Concluído o diagnóstico, cada caso de uso priorizado é abordado como um projecto independente, formalizado na sua própria Folha de Encomenda com âmbito, entregáveis, prazo e preço fixo ou por bolsa de horas, conforme convenha. Isto permite à DOLMEN avançar caso a caso, comprovando resultados reais antes de comprometer o investimento seguinte, e reordenar prioridades sempre que o negócio o exija.

O âmbito e a ordem concretos desta fase serão definidos a partir das conclusões da Fase 1, pelo que não se detalham nem se orçamentam no presente documento. Adiantamos, porém, que cada projecto incluirá a respectiva documentação técnica e formação à equipa da DOLMEN.

# 6. Fase 3 — Acompanhamento e melhoria contínua

Uma vez que existam soluções em produção, propomos um serviço recorrente de suporte, manutenção evolutiva e assessoria. Inclui a supervisão do correcto funcionamento dos sistemas implementados, a sua melhoria contínua e a actualização periódica do roteiro à medida que surgem novas oportunidades ou o negócio se altera. Formaliza-se mediante a aquisição de bolsas de horas profissionais.

# 7. Enquadramento contratual proposto

Propomos articular a relação em dois níveis, o que confere agilidade e segurança jurídica a ambas as partes:

- Acordo-Quadro de Prestação de Serviços. Regula as condições estáveis de toda a colaboração: confidencialidade mútua, propriedade intelectual, protecção de dados, níveis de responsabilidade, faturação, duração e cessação.

- Folhas de Encomenda (Ordens de Trabalho). Uma por cada fase ou projecto, que se incorporam como anexos ao Acordo-Quadro e detalham o âmbito, os entregáveis, o calendário e o preço concretos. O diagnóstico da Fase 1 é a primeira Folha de Encomenda.

Juntamente com o Acordo-Quadro será celebrado, quando proceda o tratamento de dados pessoais da nossa parte, o correspondente Contrato de Subcontratação de Tratamento nos termos do artigo 28.º do RGPD.

## 7.1. Propriedade intelectual

O Acordo-Quadro distinguirá com clareza entre o conhecimento, ferramentas e componentes preexistentes e reutilizáveis da Pumpún Dixital (que permanecem da nossa titularidade e, se for o caso, são licenciados à DOLMEN para o seu uso) e os desenvolvimentos realizados à medida especificamente para a DOLMEN, cuja titularidade ou licença de uso será acordada em cada Folha de Encomenda.

## 7.2. Protecção de dados e segurança

Todo o trabalho será realizado em conformidade com o RGPD e a legislação espanhola aplicável, com as garantias de segurança próprias de uma organização certificada em ENS Categoria Alta. As ferramentas de IA que se implementem serão concebidas sob o princípio de supervisão humana: os seus resultados constituem um apoio à decisão e requerem validação por parte do pessoal da DOLMEN, mantendo-se sempre as decisões de negócio sob o controlo da empresa.

# 8. Investimento

Apresenta-se em seguida a estrutura económica proposta. Os valores da Fase 1 ficam fechados nesta proposta; os das fases seguintes serão concretizados nas respectivas Folhas de Encomenda.

| Conceito | Modalidade | Valor (€, sem IVA) |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Diagnóstico e roteiro | Preço fixo | 5.850 € |
| Fase 2 — Implementação | Por projecto (Folha de Encomenda) | A determinar |
| Fase 3 — Acompanhamento | Bolsas de horas | 44,5 €/hora |

- Bonificação por continuidade: caso a DOLMEN decida avançar para a Fase 2, 50 % do valor da Fase 1 será descontado no primeiro projecto de implementação.

- Os valores não incluem o IVA aplicável.

- Condições de pagamento da Fase 1: 50 % à assinatura da Folha de Encomenda e 50 % à entrega do relatório.

- Validade desta proposta: 60 dias de calendário a contar da sua data de emissão.

# 9. Calendário estimado da Fase 1

| Semana | Actividade | Marco |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1–2 | Reunião de arranque, sessões com as áreas e recolha de informação | Kick-off |
| Semanas 3–4 | Análise de processos e dados; catalogação de casos de uso | Rascunho de conclusões |
| Semanas 5–6 | Priorização, elaboração do roteiro e apresentação à direcção | Entrega final |

# 10. Próximos passos

- Validação desta proposta por parte da DOLMEN.

- Assinatura do Acordo-Quadro de Prestação de Serviços e da Folha de Encomenda da Fase 1.

- Reunião de arranque (kick-off) e planeamento das sessões de trabalho.

- Execução do diagnóstico conforme o calendário anterior.

# 11. Conformidade

Em prova de conformidade com o conteúdo desta proposta e para dar início à colaboração descrita, assinam ambas as partes:

| Por Pumpún Dixital, S.L. Nome: ____________________ Cargo: ____________________ Data: ____________________ | Por DOLMEN Granitos y Mármoles, S.L. Nome: ____________________ Cargo: ____________________ Data: ____________________ |
| --- | --- |

Pumpún Dixital, S.L. · Vigo · Madrid · Certificação ENS Categoria Alta